Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Jorge Francisco Javier Cavieres Rojas Tania Yarella Aburto Osses Angelo Alexander Henriquez Ponce |
| --- | --- |
| Rut | 18.466.169-1 19.646.611-8 20.388.777-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Aplicación web con modelos de machine learning para la proyección de demanda de repuestos y la mejora del fill rate en Inchcape Chile. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis y gestión de datos. Desarrollo de soluciones de software. Gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | 1. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. 2. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. 3. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. 4. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema que busca resolver El proyecto aborda la brecha de nivel de servicio en la venta de repuestos de Inchcape Chile. El fill rate —la proporción de los pedidos que se atiende directamente desde el stock disponible— cerró el primer semestre de 2026 en 88%, mientras la meta comprometida con la casa matriz es de 90%. La operación está dos puntos porcentuales fuera de objetivo y debe cerrarlos antes de diciembre de 2026. Análisis de la problemática El análisis del negocio indica que la restricción principal no está en cuánto inventario se compra, sino en la calidad de la información con la que se decide comprarlo. El error de la proyección de demanda —la diferencia entre lo que se estimó vender y lo que efectivamente se vendió— se ubica en torno al 50%. Con esa magnitud de desviación, la decisión de abastecimiento parte desalineada y el quiebre de stock es prácticamente inevitable. La revisión de las bases internas permite dimensionar la causa con precisión. En el ciclo de agosto de 2026, el S&OP de OEM Mainstream administra 225.264 códigos con forecast vigente, de los cuales solo 6.280 recibieron ajuste de un planificador: un 2,8% del catálogo. El 97,2% restante se despacha con el número que entrega el sistema, sin revisión humana. El detalle por marca confirma que el patrón es transversal: Suzuki ajusta 1.819 de 46.814 códigos (3,9%), Mazda 922 de 46.230 (2,0%) y Renault 574 de 37.597 (1,5%). No se trata de una falla de capacidad de las personas, sino de un problema de escala: ningún equipo puede revisar mensualmente doscientos mil códigos. Para dimensionar el volumen sobre el que se trabaja, la operación comercializó 99.795 unidades en julio de 2026, equivalentes a 2.009 millones de pesos de costo de venta, distribuidas en seis marcas (Suzuki, Subaru, Mazda, Great Wall, Changan y DFSK) y seis familias de producto, donde Mantención concentra el 44% del volumen. A esa desviación se suma una dificultad estructural del rubro automotriz: cada año se lanzan modelos nuevos al mercado y con ellos cambian las piezas. Un código recién creado no tiene venta previa, y los métodos clásicos basados en promedios y tendencias simplemente no pueden proyectarlo. A esto se agregan tres limitaciones del proceso actual: la proyección se construye y mantiene en planillas Excel sin trazabilidad; se aplica el mismo criterio a códigos de alta rotación y de venta esporádica, que se comportan de forma distinta; y la información de venta, forecast, stock, tránsito y maestro de materiales vive en fuentes separadas, sin un modelo de datos que las integre. Contexto en que se sitúa La situación se ubica en Chile, en la operación de postventa de Inchcape, uno de los mayores distribuidores automotrices independientes del mundo, con presencia en 14 países y más de 40 marcas OEM representadas. La integración de Derco, completada a inicios de 2023, consolidó la presencia del grupo en Chile, Perú, Colombia y Bolivia e hizo comparables las operaciones bajo un mismo tablero de indicadores. El mercado chileno cerró 2025 con 310.598 vehículos nuevos comercializados, lo que sostiene un parque en crecimiento y, con él, la demanda de repuestos. El contraste regional es el que motiva la exigencia: Colombia opera con un fill rate de 92%, mientras Chile, Perú y Bolivia se ubican en 88%. A quiénes impacta Impacta en primer lugar a los clientes finales con vehículos detenidos a la espera de repuesto (pedidos VOR, vehicle off road), que son los casos de mayor criticidad. Impacta también a los talleres y concesionarios de la red, que ven interrumpida su capacidad de atención, y a los equipos internos de planificación, compras y logística, que deben compensar los quiebres con embarques aéreos de emergencia de alto costo. Aporte de valor y relevancia para el campo laboral de la carrera El aporte de valor esperado es doble. Por una parte, mejorar la precisión de la proyección para sostener el cumplimiento de la meta sin aumentar la inversión en inventario. Por otra —y es lo que hace que el proyecto perdure— dejar esa capacidad instalada en una aplicación que los propios usuarios de negocio operan mes a mes, en lugar de un informe que se lee una vez. Para el campo laboral de Ingeniería en Informática, el proyecto es representativo del rol que ejerce un profesional del área dentro de una empresa que no es de software: integrar datos transaccionales dispersos, modelarlos con técnicas de machine learning, validarlos y entregarlos en una herramienta usable. Su resultado es además replicable a las demás operaciones del grupo en la región. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Qué se espera lograr Se espera entregar a la operación una aplicación web, desarrollada en Streamlit, que contenga modelos de machine learning entrenados para proyectar la demanda de repuestos por código y período, y que permita a los usuarios de negocio consultar esa proyección, monitorear el error del modelo y obtener una recomendación de abastecimiento, apoyando el cumplimiento de la meta de 90% de fill rate. En qué consiste: tres componentes Componente A — Pipeline de carga de datos. Proceso automatizado que extrae desde SAP la venta histórica, los pedidos con su resultado de fill rate, el stock, el tránsito y el maestro de materiales; aplica reglas de validación de calidad; normaliza y limpia los registros; construye el modelo de datos analítico y genera las variables que alimentan al modelo. Es el primer entregable, porque sin datos confiables e integrados no hay modelo posible. Componente B — Modelos de machine learning. Modelos de proyección de demanda entrenados, comparados y validados siguiendo el ciclo de vida definido por CRISP-DM, con selección diferenciada según el comportamiento del código: alta rotación, rotación media, venta esporádica y códigos sin historial. Componente C — Aplicación en Streamlit. Interfaz web que expone los modelos al negocio. Contempla módulos de carga de datos, consulta de la proyección, monitoreo del error del modelo vigente, simulación de cobertura, descarga del plan de compra sugerido y gestión de versiones de los modelos publicados. Variable objetivo y variables predictoras La variable objetivo del modelo es la demanda mensual por código de material, es decir, las unidades solicitadas de cada material en un mes determinado. Al tratarse de una variable numérica continua, el problema se plantea como una regresión sobre series de tiempo. A partir de la demanda proyectada y de su error se deriva la cobertura sugerida, que es lo que finalmente consulta el usuario de negocio. Las variables predictoras se agrupan en seis familias: histórico de demanda (rezagos de 1, 3, 6 y 12 meses, media móvil, tendencia y proporción de meses sin venta); estacionalidad y calendario (mes, trimestre y días hábiles); atributos del material (familia, marca, modelo de vehículo asociado, segmento de rotación y precio); parque vehicular (unidades del modelo en circulación y venta de vehículos nuevos en períodos anteriores); ciclo de vida de la pieza (antigüedad del código, código antecesor al que reemplaza y meses desde su creación); y variables operativas (tipo de pedido, lead time del proveedor, stock y unidades en tránsito). El parque vehicular merece una mención aparte, porque es la variable que resuelve el problema de las piezas sin historia: si un código nuevo no tiene venta propia, su demanda se estima a partir de cuántos vehículos de ese modelo están circulando y cuántos se vendieron en los períodos previos, y no a partir de un histórico que no existe. Es importante señalar que ninguna de estas variables debe crearse desde cero. Todas provienen de campos que ya existen en las bases productivas de la compañía: la Apertura Parque (Vigente, No Vigente o Nuevo) está en el maestro de vigencia de grupo de artículo; la cadena de reemplazo de piezas está en el maestro COD_ACTUAL, que mapea cada número de pieza a su último eslabón vigente; y la familia, la marca, el sector, el origen del proveedor y el precio de venta público están en la base del S&OP. El proyecto integra esas fuentes, no las inventa. Quiénes la usarán Los usuarios de la aplicación son los equipos de planificación de repuestos, compras y la jefatura de postventa. La herramienta se diseña para que la operen sin apoyo técnico, que es la condición para que el proyecto siga vivo una vez terminado el semestre. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque integra cuatro de sus competencias, por sobre las tres competencias de especialidad que exige la escuela, y las integra de forma necesaria: ninguna puede omitirse sin que el proyecto deje de resolver el problema. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. Es la competencia habilitante. Hoy la información de venta, forecast, stock y tránsito vive en planillas separadas y con criterios distintos de código. El pipeline de carga y el modelo de datos que lo sostiene son el entregable que evidencia esta competencia, en sus unidades de diseño e implementación. El diseño debe además ser escalable en el tiempo, porque el maestro de materiales cambia cada año con la renovación del catálogo. Desarrollar una solución de software que sistematice el proceso. La aplicación en Streamlit es una solución de software completa: se construye, se integran en ella los modelos entrenados y el pipeline de carga, y se implanta en el entorno de trabajo de los usuarios de negocio. Cubre por lo tanto las tres unidades de la competencia: construir, integrar e implantar. Realizar pruebas de certificación de productos y procesos. Es la competencia que da legitimidad al resultado. Publicar en la aplicación un modelo no validado sería trasladar el error al usuario. Se diseñan y aplican pruebas de validación mediante backtesting sobre períodos cerrados, con métricas de error y criterios de aceptación definidos por segmento antes de ejecutar la prueba, y el resultado de esas pruebas retroalimenta la mejora del producto. Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. El proyecto se planifica y controla en sprints con entregables verificables. Además, el módulo de simulación de cobertura de la aplicación entrega precisamente lo que enuncia esta competencia: alternativas con su impacto estimado, para que la gerencia decida. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestro interés profesional está en el machine learning y la analítica de datos aplicados a la operación, particularmente en la cadena de suministro. Nos motiva el punto en que el dato deja de ser un reporte y se convierte en una decisión concreta: cuánto comprar, de qué código y con cuánta anticipación. Este Proyecto APT refleja ese interés de forma directa. Uno de los integrantes del equipo se desempeña en el área de planificación de repuestos de la compañía, lo que da acceso al problema real, a los datos productivos y a la contraparte que evaluará si la herramienta le sirve. Trabajar sobre un caso con meta, plazo y responsables definidos es una experiencia distinta a la de un caso construido para efectos académicos. En cuanto a nuestro desarrollo profesional, el proyecto nos permite recorrer el ciclo de vida completo de un modelo de machine learning —preparación de datos, entrenamiento, validación, despliegue y monitoreo— y no sólo la etapa de entrenamiento, que es la que habitualmente se practica en el aula. Nos exige además fortalecer las dos competencias que identificamos como brecha en la autoevaluación: la validación formal de modelos y la gestión del proyecto frente a una gerencia. Nos deja evidencia verificable —código versionado, documentación y una aplicación demostrable— y un producto que sigue operando después del semestre. En un horizonte de cinco años nos proyectamos liderando iniciativas de machine learning aplicado a la planificación de demanda e inventario, un ámbito donde la informática y el negocio se cruzan de manera directa y donde existe demanda sostenida de profesionales del área. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Tiempo La asignatura contempla 18 semanas y 90 horas. El alcance se acotó deliberadamente para caber en ese marco: se trabaja sobre repuestos de la operación chilena, con horizonte de proyección mensual, y no sobre el catálogo completo del grupo regional ni sobre otras líneas de negocio. El plan de trabajo distribuye las actividades en sprints de dos semanas alineados con los hitos de la asignatura. Materiales y recursos El proyecto no requiere inversión adicional. Se utilizan herramientas de código abierto (Python con pandas, scikit-learn y statsmodels, y Streamlit como framework de la aplicación), licencias ya disponibles en la compañía (SAP, Office) y equipos propios del equipo de trabajo. Los datos provienen de descargas de SAP que ya se ejecutan de forma rutinaria en la operación, por lo que no es necesario desarrollar integraciones nuevas. Seguridad y confidencialidad de la información El proyecto trabaja con datos productivos de una empresa privada, de modo que el resguardo es una condición de partida. Se solicitará la firma de un acuerdo de confidencialidad (NDA) al docente de la asignatura y a la institución, como requisito previo a la entrega de cualquier extracción de datos. Adicionalmente se aplican cuatro medidas técnicas: anonimización de códigos de material, clientes y montos en toda entrega académica; procesamiento en equipos autorizados, sin subir extracciones a servicios externos; demostración ante la comisión con un set de datos enmascarado equivalente en estructura; y trazabilidad de qué datos se usaron, con qué fecha de corte y con qué propósito. El repositorio público contiene únicamente código y documentación, nunca datos. Factores externos que facilitan su desarrollo El acceso directo al problema y a la contraparte del área de planificación, que permite validar supuestos sin esperas. La existencia de una línea base conocida (88% de fill rate y cerca de 50% de error de proyección), que hace medible cualquier mejora. Y el compromiso ya asumido por la gerencia con la meta, que asegura prioridad organizacional al proyecto. Factores externos que dificultan su desarrollo y cómo los abordamos El primero es la demora en la firma del NDA, que está en la ruta crítica del proyecto. Se gestiona durante la primera semana y, mientras se formaliza, el equipo avanza con datos sintéticos que replican la estructura de las descargas, de modo que el desarrollo del pipeline y de la aplicación no quede bloqueado. El segundo es la calidad de las descargas de SAP, que pueden traer duplicados o registros incompletos. Se aborda ejecutando un perfilado de calidad en las primeras semanas e incorporando reglas de validación automatizadas dentro del pipeline, antes de la etapa de entrenamiento. El tercero es la ausencia de historial en los códigos nuevos, propia del rubro. Se aborda incorporando variables de parque vehicular y el mapeo del código antecesor, en lugar de depender de la venta propia del material. El cuarto es la disponibilidad de la contraparte, sujeta a las urgencias de la operación. Se aborda agendando una reunión por sprint con acta y definiendo por anticipado los criterios de decisión, de modo que la ausencia puntual de la contraparte no bloquee el avance del equipo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web en Streamlit que integre un pipeline de carga de datos y modelos de machine learning para la proyección de demanda de repuestos, con el fin de apoyar el aumento del fill rate de Inchcape Chile desde 88% hasta 90% al cierre de diciembre de 2026. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar el negocio y su problemática, definiendo con la contraparte el cálculo del fill rate, sus aperturas por tipo de pedido y segmento, y los criterios de éxito del proyecto. 2. Construir un pipeline de carga que extraiga, valide e integre los datos de SAP en un modelo de datos reproducible. 3. Establecer la variable objetivo y las variables predictoras del modelo, incorporando el parque vehicular para los códigos sin historial de venta. 4. Entrenar y comparar modelos de machine learning para la proyección de demanda, diferenciados según el comportamiento del código. 5. Validar los modelos mediante backtesting sobre períodos cerrados, con criterios de aceptación definidos por segmento. 6. Desplegar los modelos en una aplicación Streamlit operable por los usuarios de negocio, que incluya monitoreo del error y gestión de versiones. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Metodología disciplinar: CRISP-DM como ciclo de vida del modelo El proyecto se aborda con CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), estándar de la disciplina para proyectos de datos y machine learning. Se eligió por dos razones: es iterativo, lo que permite volver sobre etapas anteriores cuando los datos revelan algo no previsto, y su primera fase es la comprensión del negocio, lo que obliga a partir por el problema y no por la técnica. En este proyecto se usa además como ciclo de vida del modelo: el proceso no termina en el despliegue. Etapa 1. Comprensión del negocio (semanas 1 a 4). Levantamiento con las áreas de planificación y postventa. Se define con precisión cómo se calcula el fill rate, su apertura por tipo de pedido (normal y VOR) y por segmentación de códigos, se formulan los objetivos del negocio y se acuerdan los criterios de éxito. En esta etapa se gestiona también la firma del acuerdo de confidencialidad. Etapa 2. Comprensión de los datos (semanas 5 a 7). Extracción desde SAP y perfilado de calidad de la venta histórica, los pedidos, el stock, el tránsito y el maestro de materiales. Análisis exploratorio de tendencias, estacionalidad, concentración por familia y comportamiento de la demanda esporádica. Etapa 3. Preparación de los datos (semanas 5 a 10). Construcción del pipeline de carga, del modelo de datos y del conjunto de entrenamiento por código y período. Aquí se establece la variable objetivo y se construyen las variables predictoras descritas en la fundamentación, incluido el mapeo de piezas reemplazadas. Etapa 4. Modelado (semanas 10 a 13). Entrenamiento y comparación de algoritmos de proyección, seleccionando el método según el comportamiento del código: modelos de series de tiempo para demanda regular, modelos supervisados con variables externas para códigos nuevos, y tratamiento específico para demanda esporádica. Etapa 5. Evaluación (semanas 12 a 14). Backtesting sobre períodos cerrados, medición del error por segmento y contraste contra la línea base del proceso vigente. Sólo los modelos que superan los criterios de aceptación acordados pasan a la etapa siguiente. Etapa 6. Despliegue y monitoreo (semanas 11 a 15). Publicación de los modelos en la aplicación Streamlit, entrega del protocolo de uso mensual y puesta en marcha del monitoreo: la aplicación compara mes a mes lo proyectado contra la venta real, publica el error del modelo vigente y, si supera el umbral acordado por segmento, dispara un nuevo ciclo de entrenamiento. Cada modelo queda registrado con su fecha, sus parámetros y sus métricas, de modo que se pueda volver a una versión anterior. Gestión del trabajo La ejecución se organiza en sprints de dos semanas. Cada sprint cierra con un entregable verificable y una revisión con el docente y con la contraparte del negocio. El código y la documentación se versionan en un repositorio GitHub, con ramas asociadas a cada objetivo específico e issues por actividad del plan de trabajo, lo que permite auditar el avance y evidenciar el aporte de cada integrante. Funciones, tareas y responsabilidades del equipo [Estudiante 1 - nombre completo] — Ingeniería del dato y aplicación. Responsable del pipeline de carga (extracción desde SAP, reglas de validación, limpieza y modelo de datos) y del desarrollo de la aplicación en Streamlit. Comparte la gestión del proyecto y la elaboración de los informes. [Estudiante 2 - nombre completo] — Modelado y validación. Responsable de la construcción de las variables predictoras, del entrenamiento y comparación de los modelos de machine learning, del backtesting y de la definición de los criterios de aceptación. Comparte la gestión del proyecto y la elaboración de los informes. Ambos integrantes son responsables del análisis del negocio, de la gestión del acuerdo de confidencialidad, de la relación con la contraparte y de la presentación del proyecto ante la comisión evaluadora.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub del proyecto | Repositorio con el código del pipeline, los notebooks de análisis, el código de la aplicación y la documentación del proceso, versionado desde la primera semana. | Permite auditar el desarrollo de la solución de software y su evolución en el tiempo, según lo exige la asignatura, y evidencia la competencia de desarrollo de software. |
| Avance | Pipeline de carga de datos documentado | Proceso de extracción desde SAP, reglas de validación de calidad, modelo de datos y diccionario de datos, junto al código que lo ejecuta. | Evidencia directa de la competencia de construcción de modelos de datos, en sus unidades de diseño e implementación. |
| Avance | Documento de definición de variables | Especificación de la variable objetivo y de las variables predictoras, con su justificación de negocio y su forma de cálculo. | Demuestra el análisis técnico previo al modelado y deja explícito el supuesto que sostiene la proyección de los códigos sin historial. |
| Final | Aplicación Streamlit funcionando | Aplicación desplegada con los modelos cargados, operable por el usuario de negocio, con los módulos de carga, consulta, monitoreo, simulación y gestión de versiones. | Es el producto central del proyecto y el resultado verificable del objetivo general. Evidencia la construcción, integración e implantación de la solución. |
| Final | Informe de validación de modelos | Resultados del backtesting sobre períodos cerrados, comparación entre algoritmos, métricas de error por segmento y criterios de aceptación aplicados. | Evidencia la competencia de pruebas de certificación de productos y procesos, incluyendo el desarrollo de mejoras en base a sus resultados. |
| Final | Informe final y demostración ante la comisión | Documento técnico con la metodología, los resultados y las conclusiones, acompañado de una demostración en vivo de la aplicación con datos enmascarados. | Traduce el resultado técnico en alternativas para la decisión gerencial, evidenciando la competencia de gestión de proyectos informáticos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1 Planifica). | Análisis del negocio y gestión del NDA | Reuniones con las áreas de planificación y postventa para precisar el cálculo del fill rate y sus aperturas, formular los objetivos del negocio y acordar los criterios de éxito. Gestión de la firma del acuerdo de confidencialidad. | Contraparte del negocio, actas de reunión, documento de NDA. | Semanas 1 a 4 | Todos los integrantes del grupo | Facilitador: acceso directo a la contraparte. Obstaculizador: la firma del NDA está en la ruta crítica; se gestiona en la semana 1 y se avanza con datos sintéticos mientras se formaliza. |
| Construir modelos de datos (3.1 Diseña, 3.2 Implementa). | Construcción del pipeline de carga de datos | Extracción desde SAP de venta, pedidos, stock, tránsito y maestro de materiales; reglas de validación de calidad; limpieza y normalización; e implementación del modelo de datos analítico. | SAP, Python (pandas), SQL, repositorio GitHub. | Semanas 5 a 9 | Angelo Alexander Henriquez Ponce | Obstaculizador: calidad variable de las descargas; se mitiga con reglas de validación automatizadas antes de entrenar. |
| Construir modelos de datos (3.2 Implementa). | Definición y construcción de variables | Establecimiento de la variable objetivo (demanda mensual por código) y construcción de las variables predictoras, incluidas las de parque vehicular y ciclo de vida de la pieza. | Python, maestro de materiales, datos de parque. | Semanas 8 a 10 | Todos los integrantes del grupo | Obstaculizador: los códigos nuevos no tienen historial; se aborda proyectando a partir del parque vehicular y del código antecesor. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye). | Entrenamiento de modelos de machine learning | Entrenamiento y comparación de algoritmos de proyección, con selección diferenciada según el comportamiento del código y registro de los parámetros de cada corrida. | Python (scikit-learn, statsmodels), GitHub. | Semanas 10 a 13 | Tania Yarella Aburto Osses | Facilitador: la venta histórica ya existe en la operación y no debe construirse. |
| Realizar pruebas de certificación (1.1, 1.2 y 1.3). | Validación de los modelos (backtesting) | Pruebas sobre períodos cerrados, medición del error por segmento, definición de los criterios de aceptación y mejoras al modelo derivadas de los resultados. | Python, Excel, datos de venta real. | Semanas 12 a 14 | Jorge Francisco Javier Cavieres Rojas | Obstaculizador: períodos con comportamiento atípico pueden distorsionar la validación; se mitiga documentando y excluyendo esos períodos de forma explícita. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra, 4.3 Implanta). | Desarrollo de la aplicación en Streamlit | Construcción de los módulos de carga de datos, consulta de la proyección, monitoreo del error, simulación de cobertura, descarga del plan de compra y gestión de versiones de modelos. | Streamlit, Python, repositorio GitHub. | Semanas 11 a 15 | Angelo Alexander Henriquez Ponce | Facilitador: los usuarios ya operan tableros, lo que acelera la adopción. Obstaculizador: requerimientos de usabilidad no previstos; se mitiga con una revisión por sprint junto a la contraparte. |
| Todas las competencias del proyecto. | Documentación, informes y presentaciones | Elaboración de la definición de proyecto (Fase 1), el informe de avance (semana 10), el informe final (semana 15) y la presentación ante la comisión, además del respaldo permanente en el repositorio. | Word, PowerPoint, GitHub. | Semanas 1 a 18 | Todos los integrantes del grupo | Obstaculizador: confidencialidad de la información; se mitiga anonimizando códigos, clientes y montos, y demostrando la aplicación con un set enmascarado. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis del negocio y gestión del NDA | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del pipeline de carga de datos |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición y construcción de variables |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento de modelos de machine learning |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Validación de los modelos (backtesting) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la aplicación en Streamlit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Documentación, informes y presentaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |

Hitos de evaluación de la asignatura

•  Semana 4 — Presentación y entrega de la Definición de Proyecto APT (Fase 1, 20%).

•  Semana 10 — Informe de avance (Fase 2, 25%).

•  Semana 15 — Informe final (Fase 2, 25%).

•  Semanas 16 a 18 — Presentación del Proyecto APT ante la comisión (Fase 3, 30%).

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.